Утверждены решением Правления ТСН «Рублевка»
Протокол №1 от ___ __________ 2025 г.
ПРАВИЛА

организации строительных работ на территории ТСН «Рублевка»
Для организации выполнения строительных работ на земельном участке, входящем в состав ТСН «Рублевка», собственник земельного участка или его законный представитель обязан:

1. Уведомить управляющего ТСН «Рублевка» о начале проведения строительных работ и назначить ответственное лицо за соблюдение Правил организации строительных работ (Приложение 1).

2. В течение 10 календарных дней с момента начала строительства обеспечить выполнение следующих мероприятий:
· Вынести в натуру границы своего земельного участка с составлением Акта выноса и закрепления границ земельного участка на местности;

· обустроить на земельном участке место (бункер) для складирования строительного мусора;
· организовать зону выгрузки строительных материалов с учетом требований пожарной безопасности, зону промывки насосов и миксеров (бетоновозов);
· установить на земельном участке временный туалет для строительной бригады;
· подписать Акт «О готовности земельного участка к проведению строительных работ» у Управляющего ТСН «Рублевка» (Приложение 2).
3. В течение 30 календарных дней с момента начала строительства получить технические условия и подписать договор на подключение электроэнергии с ООО «Заринская Сетевая Компания».

4. В течение 30 календарных дней с момента начала строительства смонтировать на земельном участке временный распределительный электрический щит для обеспечения строительства электроэнергией.

5. В процессе строительства обеспечить исполнение Раздела 3 «Правил проживания в ТСН «Рублевка».
6. В случае невыполнения Владельцем/Застройщиком земельного участка Пунктов 2 и 6 настоящих Правил, въезд на территорию ТСН «Рублевка» будет разрешен только личному транспорту Владельца участка, вплоть до устранения выявленных недостатков.
Управляющий ТСН «Рублевка»: ________________________ 

Телефон: _________________________, 
адрес: ___________________________________________________________________________.
Приёмные часы:
Понедельник с 17:00 до 19:00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале строительных работ по адресу: ТСН «Рублевка»

Адрес: 




ул._________________________________  № ________

Ответственный за строительство: 
_______________________________________________





_______________________________________________
Телефон:



_______________________________________________

Дата начала строительства:

_______________________________________________

Заявитель: 



_______________________________________________
Телефон:



_______________________________________________
Управляющий ТСН «Рублевка»
_______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АКТ

о готовности земельного участка к проведению строительных работ

Подготовительные работы на участке в ТСН «Рублевка», по адресу: 

ул. ____________________________________________, № ________, выполнены в полном объеме.

Дата:___________________________

Управляющий ТСН «Рублевка» 

_________________________ (_________________)


Заявитель:




________________________________________

